附件1

| 2020年环境保护目标责任书任务 考核项目 | 指 标 任 务 | 重 点 工 作 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境质量 | 全年空气质量优良天数不少于275天，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度大幅下降，细颗粒物（PM2.5）平均浓度不高于51微克/立方米。 | 11月底前完成陕西新元发电有限公司1#炉超低排放改造工程；12月底前完成陕西陕煤蒲白矿业有限公司热电公司拆除3号、5号燃煤锅炉工程。 |
| 水环境质量 | 北洛河三眼桥断面达到地表水Ⅳ类水质，白水河入渭张河坝断面水质化学需氧量、氨氮、总磷年均浓度分别不高于40毫克/升、4毫克/升、0.3毫克/升；耀卓地下水饮用水源地水质达到Ⅲ类水质。 | 10月底前县城第二污水处理厂建成投运；完成白水牧原农牧有限公司可仙村分场畜禽养殖减排项目。 |
| 污染减排 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量分别较上年削减不低于2.5%、2.5%、5%、5.5%、1.3%。 | 6月底前完成白水牧原农牧有限公司可仙村分场畜禽养殖减排项目；8月底前完成白水县友源工贸有限公司和白水县精诚实业有限公司挥发性有机物治理。 |
| 优化生态 | 完成本辖区内年度农村环境综合整治项目和农村生活污水处理整治项目，并通过市级验收；完成农村生活污水有效治理34%和有效管控66%的任务。 | 10月底前完成农村环境综合整治项目和农村生活污水处理整治项目工程建设，12月底前通过考核验收；11月底前完成农村生活污水有效治理村42个，有效管控村81个任务。 |
| 土壤环境管理 | 加大土壤重点企业的监管力度。 | 9月底前完成县垃圾填埋场的突发环境事件应急预案；按照《土壤环境监测技术规范》要求进行土壤环境监测，结果及时向社会公开。 |